견 적 서

말마프렌즈 온라인 스토어 추가 개발

전체 기능 포함 · 기존 모듈 재사용 및 회사 단가 적용

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 09. 18. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 착수일로부터 6~8주(예정) |

| 전체 개발비 (VAT 포함) | 금 구백오십만원정 (₩ 9,500,000) |
| --- | --- |
| 인프라 운영비 | 기존 운영 계약 적용 · 추가 실비 별도 |
| 포함 기능 | 상품·주문·재고·출고 + 상세 편집 도구·스토어 설정 |

# 1. 견적 내역

| 구분 | 수량 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·화면 정리·통합 QA 및 인수 | 10 PD | 160,000 | 1,600,000 |
| 사용자 스토어·상품 주문 재고 처리 | 19 PD | 220,000 | 4,180,000 |
| 관리자·출고·상세 편집·스토어 설정 | 16 PD | 220,000 | 3,520,000 |
| 기존 로그인·PG 연결 및 저장·배포 | 4 PD | 220,000 | 880,000 |
| 전체 기능 산정액 (VAT 별도) |  |  | 10,180,000 |
| 일괄 계약 금액 조정 |  |  | -1,543,636 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 8,636,364 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 863,636 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 9,500,000 |

※ PD는 1인이 1일 투입되는 공수입니다. 상세 편집 도구와 스토어 설정을 포함한 전체 49 PD 기준이며 기존 관리자·마사회 로그인·예약 PG 재사용을 전제로 합니다. 전체 기능을 포함한 일괄 계약 조정액을 적용하여 VAT 포함 9,500,000원으로 제안합니다.

# 2. 과업 개요 및 구축 범위

| 구분 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 대상 서비스 | 기존 회원 대상 말마프렌즈 굿즈 판매 · 옵션 없는 단일 상품 기준 |
| 시스템 구성 | 사용자 스토어 신규 개발 및 기존 관리자 커머스 메뉴 확장 1식 |
| 기존 사이트 연동 | 기존 LetsrunPlay 스토어 진입 연결 및 제공 디자인 적용 |
| 사용자 기능 | 상품 목록·상세, 복수 장바구니, 배송지·결제, 본인 주문 조회·전체 취소 |
| 운영자 기능 | 주문 검색·상세·CSV, 송장 직접 입력·일괄 발송, 상품·재고·판매·순서 관리 |

범위 기준  기획 문서의 상품·주문·재고·출고 기능과 상세 편집 도구·스토어 설정을 모두 포함합니다.

# 3. 주요 기능 범위

| 기능 영역 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 상품 탐색·구매 | 목록·상세·판매 상태·수량 선택·바로 구매·복수 상품 장바구니 |
| 회원·주문서 | 마사회 카카오·네이버 로그인 세션 활용, 주문자·수령인·주소·배송 요청, 주소 검색·필수 안내 동의 |
| 카드 결제·취소 | 예약 PG 승인·결과 확인·전액 취소 모듈 활용, 굿즈 주문 연결과 허용 기한·발송 전 검사 |
| 주문·배송 조회 | 본인 주문 목록·상세, 주문 당시 금액 보존, 수동 송장 표시·외부 조회 |
| 관리자 주문 운영 | 기간·상태·키워드 검색, 구매자·수령인·금액·배송지, 관리자 전체 취소 |
| 관리자 수동 출고 | 목록 CSV, 대기 주문 선택, 택배사·송장 입력·검증, 일괄 발송 완료 |
| 상품 운영 | 상품·이미지·가격·재고·판매·노출 순서, 서식·링크·이미지·영상 상세 편집과 미리보기, 배송비·취소시간·배송 안내 설정 |
| 데이터·권한·기록 | 굿즈 데이터 분리, 서버 권한, 재고 차감·복원, 중복·동시 처리, 작업 기록 |
| 관리자 화면 수정 | 예약/커머스 그룹 구분, 표 가운데 정렬, 화살표 위치, 하단 완료 문구 제거 |
| QA·배포 | 모바일 사용자·데스크톱 관리자 검증, 핵심 통합 테스트·기존 환경 배포 |

# 4. 세부 사항 협의 및 변경 기준

기본 견적은 주문당 정액 배송비, 단일 취소 기한, 발송 전 주문 전체 취소와 수동 출고를 기준으로 합니다. 배송비 금액·취소시간·출고 요일·수량 제한은 착수 전에 확정하며, 조건부 무료배송·지역별 배송비·복수 정책 등 범위 확대는 별도 협의합니다.

# 5. 공수 및 단가 산정 기준

첨부 견적서와 동일한 회사 인건비 단가를 적용합니다. 연간 실근무일은 250일로 가정하며, 기획·QA는 160,000원/PD, 개발·연동·배포는 220,000원/PD입니다.

| 직무 구분 | 연간 기준 보수 | 실근무일 | 적용 일 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·디자인·QA | 40,000,000원 | 250일 | 160,000원/일 |
| 개발·연동·배포 | 55,000,000원 | 250일 | 220,000원/일 |

단가 유의사항  첨부 양식의 연간 기준 보수를 실근무일로 환산한 순수 인건비 원가를 적용했습니다. 4대보험·퇴직충당금 등 간접비와 일반관리비·이윤은 포함하지 않았으며 계약 조건에 따라 별도 협의할 수 있습니다.

# 6. 수행 일정

| 구분 | 공수 | 1~2주 | 3~4주 | 5~6주 | 7~8주 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·QA | 10 PD | ● | ● | ● | ● | 정책·범위·화면 확정, 통합 검수 |
| 개발·연동·배포 | 39 PD | ● | ● | ● | ● | 스토어·관리자·상세 편집·설정, 기존 모듈 연결 및 배포 |
| 최종 검수·인수 | 포함 |  |  |  | ● | 핵심 기능 검수 및 합의 수정·자료 인계 |

※ 6~8주는 연동 자료와 정책이 준비된 경우의 예정 기간입니다. 개발 공수와 달력상 수행기간은 구분합니다. 기존 모듈 수정, 자료 제공 지연, 보안 요건 추가 시 재산정하며 검수 후 오픈합니다.

# 7. 수행 전제 및 견적 조건

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 범위·정책 확정 | 기획 문서의 기본 범위 12개 항목 적용. 정액 배송비·취소 기한·출고 정책은 착수 전 확정 |
| 회원·PG·서버 | 기존 관리자와 동일한 개발 환경, 마사회 카카오·네이버 로그인 세션 및 예약 PG 승인·전체 취소 모듈 직접 활용 전제. 굿즈 연결·검증 포함 |
| 고객사 제공 | 상품명·가격·재고·이미지·설명·안내·디자인 원본, 기존 시스템 접근·API·PG 테스트 정보 제공 |
| 대상·일정 전제 | 기존 모듈 소스·호출 권한·연동 정보 제공 전제. 재사용이 불가능하거나 기존 인증·PG 수정이 필요하면 사전 협의 후 공수 재산정 |
| 제외·별도 항목 | 혼합 결제·옵션·할인·부분취소·분할배송·택배 API·자동알림·비회원·송장 엑셀 업로드 제외 |
| 검수·인수 | 확정 기능 명세 기준 통합 검수 및 인수. 하자보수 기간·지급 조건은 별도 계약에서 합의 |
| 포함 기능·변경 범위 | 상세 편집 도구와 스토어 설정은 기본 포함. 신규 이력 조회 화면·장바구니 기기 공유·자료 이관은 별도 협의 |

# 8. 기존 인프라 운영 및 계약 금액

기존 예약결제시스템의 서버와 운영 계약을 활용합니다. 서버 운영비를 중복 청구하지 않으며, 추가 자원이나 운영 지원이 필요한 경우 증가분만 별도 협의합니다.

8.1 운영 구성 전제

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 클라우드 | 기존 예약결제시스템의 운영 환경 활용 |
| 애플리케이션 서버 | 기존 웹·WAS 활용 및 굿즈 서비스 배포 |
| 데이터베이스 | 기존 DB 내 굿즈 상품·주문·재고·배송 데이터 분리 |
| 스토리지 | 대표 이미지 저장과 접근 설정 포함. 용량 증가 사용료 별도 |
| 네트워크 | 기존 도메인·HTTPS 및 운영 경로 활용 전제 |
| 보안 | 회원·관리자 권한 검사 포함. 기관 별도 보안 요건 대응은 협의 |

※ 실제 기존 서버 구성과 여유 용량은 착수 전 확인합니다. 신규 전용 서버·DB 구축은 기본 견적에 포함하지 않습니다.

8.2 추가 운영비 산정 기준

| 구분 | 산정 내역 | 추가 월 금액 |
| --- | --- | --- |
| 서버·DB | 기존 운영 계약 범위 활용 | 기존 계약 적용 |
| 이미지 저장 | 대표 이미지 사용량 증가분 | 사용량 확인 후 |
| 네트워크 | 기존 한도 초과 시 증가분 | 실비 협의 |
| 백업·보안 | 기존 운영 계약 범위 확인 | 기존 계약 적용 |
| 클라우드 실비 | 자원 추가가 필요할 때 증가분 | 별도 협의 |
| 운영 지원 | 기존 계약 외 지원 범위 | 별도 협의 |
| 합계 | 중복 운영비 제외 추가분만 산정 | 현재 미정 |

※ 본 견적은 개발비를 산정한 문서입니다. 클라우드 사용료·PG 수수료·추가 운영 지원 금액은 실제 기존 계약과 사용량 확인 후 확정하며, 미정 항목을 0원으로 보지 않습니다.

※ 모니터링·백업·패치·장애 1차 확인은 기존 운영 계약의 범위를 확인합니다. 명세 외 기능 수정과 외부 원인 복구는 사전 협의 후 별도 산정합니다.

※ 상세 편집 도구는 이미지 업로드와 외부 영상 링크 삽입을 기준으로 합니다. 대용량 영상 직접 업로드·저장 기능과 추가 저장 실비는 별도 협의합니다.

8.3 운영 중 작업 요청 처리 기준

서비스 개시 후 요청은 확정 기능 명세와 기존 운영 계약을 기준으로 구분합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 무상 처리 | 확정 기능 명세와 다르게 동작하는 결함. 기간과 범위는 계약 합의 |
| 유상 처리 | 신규 기능·화면·정책 변경, 계약 외 운영 지원·자료 이관 |
| 유상 기준 | 개발 작업 제안 단가 220,000원/PD VAT 별도. 요청별 견적 후 착수 |
| 요청 방식 | 이메일 또는 합의 채널 접수. 우선순위·공수·완료일 사전 합의 |
| 고객사 직접 관리 | 상품·재고·판매 상태·출고 등 제공된 관리자 기능 내 직접 운영 |

※ 무상 하자보수 기간과 응답 기준은 계약에서 확정합니다. 운영 지원과 신규 기능 개발은 하자보수와 구분합니다.

8.4 전체 기능 포함 및 금액 조정

| 구분 | 적용 내용 | 금액 (VAT 별도) |
| --- | --- | --- |
| 전체 기능 산정액 | 회사 단가 × 총 49 PD | 10,180,000원 |
| 일괄 계약 조정 | 기존 시스템 재사용·일괄 수행 | -1,543,636원 |
| 최종 공급가액 | 전체 기능 포함 | 8,636,364원 |

※ 상품 상세 편집 도구와 스토어 설정은 모두 기본 기능입니다. 편집 도구는 서식·링크·이미지·영상 삽입과 미리보기, 설정은 배송비·취소시간·배송 안내 수정 및 새 주문부터 적용하는 기능을 포함합니다.

※ 추가 기능 개발비를 별도 청구하지 않습니다. 기존 시스템 재사용과 전체 작업 일괄 수행을 조건으로 산정액에서 계약 조정액을 차감했습니다. 외부 라이선스와 인프라 실비는 별도 협의합니다.

8.5 소요 비용 요약

| 구분 | 성격 | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 기능 개발비 | 일회성 | 8,636,364 | 863,636 | 9,500,000 |
| 추가 인프라·운영 | 반복/실비 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 |

※ 개발비는 전체 기능을 포함한 최초 1회 비용입니다. 기존 인프라 운영 계약은 유지하고 추가 자원 증가분만 별도 협의합니다.

※ 최종 공급가액 8,636,364원과 부가세 863,636원을 합하여 총 9,500,000원입니다. 부가세는 원 단위로 반올림했습니다. 회사 단가는 유지하고 총액 조정으로 금액을 맞췄습니다.

# 9. 운영 조건 및 별도 항목

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 트래픽·용량 | 기존 서버·DB·저장 용량을 초과하여 자원 확대가 필요하면 사전 협의 후 증가분 산정 |
| 하자보수 구분 | 명세대로 동작하지 않는 결함과 신규 기능·정책 변경을 구분. 기간·범위는 계약 확정 |
| 귀책 구분 | 기존 운영 계약의 장애 대응 범위 확인. 외부 요인 대응·명세 외 복구는 사전 견적 |
| 별도 비용 | PG·카드 수수료, 외부 서비스 라이선스·저장 실비, 신규 이미지·디자인 제작, 대규모 이관 제외 |
| 보안 요건 | 기관 별도 보안 심사·인증·접근 환경 변경 요구는 기본 견적 외 추가 협의 |
| 계약 조건 | 지급 방식·견적 유효기간·운영 계약·산출물 인계·하자보수는 합의 후 확정. 첨부 양식의 과거 계약 조건은 자동 적용하지 않음 |