견 적 서

말마프렌즈 온라인 스토어 추가 개발

기존 시스템 활용 · 주요 기능 및 수행 조건 · 개정 v15

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 09. 18. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 착수일로부터 6~8주(예정) |

| 전체 개발비 (VAT 포함) | 금 구백이만원정 (₩ 9,020,000) |
| --- | --- |
| 인프라 운영비 | 기존 운영 계약 활용 · 서버·네트워크 별도 청구 없음 |
| 포함 기능 | 사용자 스토어·관리자 확장·문자 알림·개인정보 보호 |

# 1. 견적 내역

| 구분 | 수량 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 및 문서·QA | 10 PD | 160,000 | 1,600,000 |
| 사용자 스토어 개발 | 12 PD | 220,000 | 2,640,000 |
| 관리자 확장·연동·문자·보안·배포 | 18 PD | 220,000 | 3,960,000 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 8,200,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 820,000 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 9,020,000 |

※ PD는 1인이 1일 투입되는 예상 공수입니다. 기존 회원·PG·관리자·보안 체계를 활용하여 기획·QA 10 PD와 개발·연동·배포 30 PD를 산정했습니다. 문자 알림·상세 편집·스토어 설정을 포함하며, 실제 투입일수에 따른 추가 정산은 적용하지 않습니다.

# 2. 과업 개요 및 구축 범위

| 구분 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 대상 서비스 | 기존 마사회 회원 대상 굿즈 스토어 1식 · 상품 옵션 없음 |
| 시스템 구성 | 사용자 구매 화면·굿즈 데이터 신규 개발, 기존 관리자 확장 |
| 기존 사이트 연동 | 기존 화면 틀·회원·PG·서버 활용, 제공 디자인 적용 |
| 사용자 기능 | 상품·장바구니·주문·결제·조회·전체 취소·배송·문자 알림 |
| 운영자 기능 | 주문·CSV·송장·일괄 출고, 상품·재고·편집·설정·보안 |

범위 기준  본 견적은 제3항의 주요 기능을 포함합니다. 세부 정책과 화면은 해당 범위 내에서 기획 단계에 협의하여 기능 명세로 확정하며, 기존 문서와 다른 내용은 계약 체결 전 상호 확인합니다.

# 3. 주요 기능 범위

| 기능 영역 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 콘텐츠·화면 연동 | 기존 사이트 스토어 연결 및 제공 디자인 적용 |
| 회원·주문 정보 | 기존 로그인 활용, 주문자·수령인·연락처·배송지 입력 및 저장·주소 검색 |
| 상품·장바구니 | 상품 목록·상세·판매/품절 표시, 수량 선택·바로 구매·복수 장바구니 |
| 결제·취소 | 기존 PG 카드결제·전체 취소 연동, 주문·재고 반영 및 중복 처리 방지 |
| 주문·배송 조회 | 본인 주문·결제·취소 내역, 배송 상태·송장 및 외부 배송조회 연결 |
| 관리자 주문 관리 | 주문 검색·상세·전체 취소, 주문 자료 CSV 다운로드 |
| 상품·출고 운영 | 상품·재고·판매 관리, 표준 상세 편집, 송장 입력·선택 일괄 출고 |
| 스토어 설정 | 배송비·취소시간·배송 안내 설정 및 주문 당시 정책 보존 |
| 문자 알림 | SMS/LMS 서비스 1종, 결제·취소·출고 완료 알림 3종 및 발송 결과 기록 |
| 개인정보 보호 | 기존 보안 체계 적용, 본인·관리자 권한, HTTPS·저장 보호·처리 기록·보관/파기 확인 |

# 4. 세부 사항 협의 및 변경 기준

본 개발비는 정액 배송비, 발송 전 주문 전체 취소, 수동 출고를 기준으로 합니다. 문자 문구·발송 시점과 개인정보 처리 정책은 기획 단계에 협의합니다. 포함 범위 내 보완은 개발비에 포함하고 범위 초과 추가·변경은 일정과 비용을 사전 서면 합의합니다.

# 5. 공수 및 단가 산정 기준

첨부 견적서와 동일한 회사 인건비 단가를 적용합니다. 연간 실근무일은 250일로 가정하며, 기획·QA는 160,000원/PD, 개발·연동·배포는 220,000원/PD입니다.

| 직무 구분 | 연간 기준 보수 | 실근무일 | 적용 일 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·디자인·QA | 40,000,000원 | 250일 | 160,000원/일 |
| 개발·연동·배포 | 55,000,000원 | 250일 | 220,000원/일 |

단가 유의사항  회사 인건비 단가를 유지했으며 일반관리비·이윤·예비비를 별도로 가산하지 않았습니다. 본 견적 총액 외 비용은 명시된 외부 이용료와 사전 서면 합의한 추가 과업에 한합니다.

# 6. 수행 일정 및 공수 근거

| 구분 | 공수 | 1~2주 | 3~4주 | 5~6주 | 검수 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·문서·QA | 10 PD | ● | ● | ● | ● | 정책·화면 정리 4, 통합 검수 6. 문자·개인정보 점검 포함 |
| 사용자 스토어 | 12 PD | ● | ● | ● |  | 상품·장바구니 4, 주문·결제 연결 5, 주문·배송 조회 3 |
| 관리자 확장 | 9 PD |  | ● | ● |  | 상품·편집 3, 주문·출고 4, 설정·CSV 2 |
| 회원·PG 연결 | 3 PD |  | ● | ● |  | 기존 회원 세션·PG 모듈 연결 및 개발 검증 |
| 문자 알림 | 3 PD |  | ● | ● |  | 서비스 연결·알림 3종·발송 결과 및 중복 방지 |
| 보안·배포 | 3 PD | ● |  | ● | ● | 기존 보안 체계 적용·확인 2, 배포·인계 1 |

※ 총 40 PD는 담당자별 투입 공수 합계입니다. 기존 공통 모듈과 보안 체계 재사용을 전제로 약 6~8주를 예상하며 기획·개발·QA를 일부 병행합니다. 착수 전 재사용 범위·정책·연동 정보 확인 후 일정을 확정합니다.

# 7. 수행 전제 및 견적 조건

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 범위·정책 확정 | 제3항의 주요 기능을 기준으로 정책·화면·개인정보 보관/파기·문자 문구를 기능 명세에 확정합니다. |
| 기존 시스템 활용 | 기존 관리자·회원·PG·서버·보안 체계 재사용 전제입니다. 미구현 또는 재사용 불가 항목은 계약 전 확인하고 범위·금액을 합의합니다. |
| 고객사 제공 | 상품·디자인·정책, 기존 코드·접근 권한·API·PG 테스트 정보, 문자 계정과 등록 발신번호를 제공합니다. |
| 문자 연동 | 국내 SMS/LMS 서비스 1종 및 고정 알림 3종을 적용합니다. 발송 결과 기록과 중복 방지 포함, 별도 발송 관리 화면·대량 광고·알림톡·푸시는 제외합니다. |
| 개인정보 보호 | 추가 주문정보에 기존 접근통제·전송 및 저장 보호·접속/다운로드 기록·보관/파기 체계를 적용하고 확인합니다. 기관 별도 심사·인증은 포함하지 않습니다. |
| 제외·별도 항목 | 옵션·쿠폰·부분취소·분할배송·자동반품·택배 API·비회원·해외배송·후기·문의·찜·송장 업로드·대규모 이관·자체 편집 엔진 제외. 외부 이용료 별도입니다. |
| 검수·인수 | 확정 명세 기준으로 구매·결제·재고·출고·문자·권한·개인정보 처리를 검증하고 결함 보완 후 서면 인수합니다. 하자보수 기간은 계약에서 합의합니다. |

# 8. 기존 인프라 운영 및 계약 확인 사항

기존 예약결제시스템의 서버·DB·저장소와 운영 계약을 활용합니다. 이번 서비스의 서버 및 네트워크 이용료는 별도로 청구하지 않습니다. 문자 발송료와 PG 수수료는 개발비 및 서버 이용료와 구분합니다.

8.1 운영 구성 전제

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서버·DB | 기존 예약결제시스템 운영 환경과 굿즈 데이터 활용 |
| 이미지 | 대표·상세 이미지 저장 및 접근 설정 |
| 네트워크 | 기존 도메인·HTTPS 적용 확인 |
| 보안 | 기존 관리자 접근 제한·권한·저장 보호·기록·보관/파기 체계 적용 |
| 문자 | 국내 SMS/LMS 서비스 1종 연결 |
| 비용 | 이번 서비스 서버·네트워크 이용료 별도 청구 없음 |

※ 실제 기존 서버 구성과 여유 용량은 착수 전 확인합니다. 신규 전용 서버·DB 구축은 기본 견적에 포함하지 않습니다.

8.2 이용료 및 운영 비용 기준

| 구분 | 적용 기준 | 비용 처리 |
| --- | --- | --- |
| 서버·DB·저장소 | 기존 운영 환경·계약 활용 | 별도 청구 없음 |
| 네트워크 | 본 서비스 운영에 기존 환경 활용 | 별도 청구 없음 |
| 문자 발송료 | SMS/LMS 건당 외부 이용료 | 부담 주체 계약 시 확정 |
| PG 수수료 | 기존 PG 계약 기준 | 기존 계약 적용 |
| 외부 서비스·라이선스 | 신규 유료 상품 필요 시 사전 승인 | 개발비 외 별도 |
| 운영 지원 | 기존 운영 계약 범위 유지 | 기존 계약 적용 |
| 월 고정 인프라 비용 | 본 추가 개발에 대한 중복 청구 없음 | 별도 청구 없음 |

※ 서버 및 네트워크 이용료는 별도 청구하지 않습니다. 문자 발송료·PG 수수료·유료 외부 서비스 이용료는 개발비에 포함하지 않으며, 기존 계약 적용 여부와 부담 주체를 계약 체결 전 확정합니다.

※ 모니터링·백업·패치·장애 1차 확인은 기존 운영 계약의 범위를 확인합니다. 명세 외 기능 수정과 외부 원인 복구는 사전 협의 후 별도 산정합니다.

※ 상세 편집은 이미지와 외부 영상 링크를 기준으로 합니다. 영상 직접 업로드·저장과 신규 전용 인프라 구축은 개발 범위에 포함하지 않습니다.

8.3 운영 중 작업 요청 처리 기준

서비스 개시 후 요청은 확정 기능 명세와 기존 운영 계약을 기준으로 구분합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 무상 처리 | 확정 기능 명세와 다르게 동작하는 결함. 기간과 범위는 계약 합의 |
| 유상 처리 | 신규 기능·화면·정책 변경, 계약 외 운영 지원·자료 이관 |
| 유상 기준 | 개발 작업 제안 단가 220,000원/PD VAT 별도. 요청별 견적 후 착수 |
| 요청 방식 | 이메일 또는 합의 채널 접수. 우선순위·공수·완료일 사전 합의 |
| 고객사 직접 관리 | 상품·재고·판매 상태·출고 등 제공된 관리자 기능 내 직접 운영 |

※ 무상 하자보수 기간과 응답 기준은 계약에서 확정합니다. 운영 지원과 신규 기능 개발은 하자보수와 구분합니다.

8.4 계약 체결 전 확정 사항

| 확정 항목 | 기재 또는 합의할 내용 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 당사자·기간 | 정식 발주 법인·공급자 및 착수·완료일 | 계약 시 확정 |
| 지급·검수·하자보수 | 지급 비율·시점, 검수 절차·기간, 무상 하자보수 기간 | 미확정 |
| 개인정보·문자 | 처리 항목·보관/파기 정책·처리위탁 관계·발송료 부담 | 미확정 |
| 산출물·권리 | 소스·구조·운영 자료 인계, 권리 귀속·제3자 라이선스 | 미확정 |

※ 상품 상세 편집은 표준 편집 도구를 적용한 서식·링크·이미지 삽입과 외부 영상 링크·미리보기 기준입니다. 스토어 설정은 배송비·취소시간·배송 안내 변경과 기존 주문 보존을 포함합니다. 자체 편집 엔진 개발과 영상 직접 업로드·저장은 포함하지 않습니다.

※ 계약 당사자와 아래 미확정 조건을 기재하고 본 견적서 및 최종 부속 명세를 상호 확인한 후 계약합니다. 아직 합의되지 않은 지급 일정·하자보수 기간·권리 귀속을 이 견적서에서 확정한 것으로 보지 않습니다.

8.5 소요 비용 요약

| 구분 | 성격 | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 기능 개발비 | 일회성 | 8,200,000 | 820,000 | 9,020,000 |
| 서버·네트워크 | 기존 계약 | 별도 청구 없음 | — | — |

※ 개발비는 아래 포함 범위의 최초 1회 비용입니다. 기존 운영 계약을 유지하고 서버·네트워크 이용료는 별도 청구하지 않습니다.

※ 공급가액 8,200,000원과 부가세 820,000원을 합한 총 개발비는 9,020,000원입니다. 기존 승인 견적의 회사 단가와 공통 모듈 활용 방식에 따라 산정한 예상 견적이며, 실제 재사용 가능 여부는 계약 체결 전 개발자와 확인합니다.

# 9. 운영 조건 및 별도 항목

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 서버·네트워크 | 기존 운영 환경 및 계약 활용, 이번 서비스 이용료 별도 청구 없음 |
| 하자보수 | 확정 명세와 다르게 동작하는 결함 보완. 기간·범위는 계약에서 합의 |
| 운영 지원 | 기존 계약 범위 유지, 명세 외 추가·변경은 사전 서면 합의 |
| 별도 비용 | 문자 발송료·PG 수수료·승인한 유료 외부 서비스·라이선스·신규 디자인 제작 |
| 보안 요건 | 기존 보안 체계 활용 및 추가 영역 적용·확인 포함. 전체 시스템 보안 재구축·모의해킹·기관 심사/인증·관제는 별도 |
| 산출물·계약 | 소스·데이터 구조·문자 연동·배포 및 운영 자료 인계. 지급·권리·해지 조건은 별도 계약서 합의 |