# 말마프렌즈 온라인 스토어 개발 전달서

서비스 소개와 운영 정책 및 데이터 연동 검수 정의

기획 개정안 v2.0  |  2026년 9월 18일  |  고객사 정책 및 개발 검토 전

# H01 서비스 소개와 개발자가 알아야 할 범위

이 서비스는 렛츠런플레이 회원이 말마프렌즈 굿즈를 구매하고, 기존 운영 관리자가 주 1회 출고 업무를 수행하는 온라인 스토어다. 체험 예약의 이용일·시간·회차 선택을 사용하지 않으며, 상품과 수량만 선택한다. 여러 굿즈는 한 주문·한 결제·한 배송지로 구매한다.

기존 회원·관리자 계정·PG·인프라를 재사용하는 것이 견적의 전제다. 실제 재사용 가능 범위는 아직 검증되지 않았다. 구현된 정적 화면은 업무 흐름 참고 자료이며 실제 운영 백엔드가 아니다.

| 사용자 또는 역할 | 주요 업무 | 완료 결과 |
| --- | --- | --- |
| 구매 회원 | 상품 탐색 복수 상품 선택 배송지 입력 카드 결제 | 본인 주문번호와 확정 구매내역 |
| 출고 담당 | 대기 주문 다운로드 포장 송장 입력 발송 처리 | 발송 완료 및 고객 송장 표시 |
| 상품 담당 | 상품 정보 가격 재고 이미지 판매 상태 순서 관리 | 사용자 화면과 구매 가능 상태 갱신 |
| 환불 담당 | 허용 주문 전체 취소 및 실패 확인 | PG 전액취소와 재고 1회 복원 |
| 정책 담당 | 배송비 취소 기한 배송 안내 설정 | 새 주문에 정책 적용 |

# 자료 읽는 순서

IA에서 화면과 이동을 이해한 뒤 기능명세서 F01부터 F26의 동작을 확인한다. 이 전달서 H02부터 H05는 여러 기능이 공유하는 정책·데이터·연동 기준이다. H06의 미결정 항목을 해소하고 H07의 검수 시나리오로 완료 여부를 판단한다.

기존 일정·견적 금액은 이 문서에서 재산정하지 않았다. 범위가 바뀌는 상세 에디터·정책 설정 UI 등은 D15 합의 후 일정과 공수를 다시 검토한다.

# H02 운영 정책과 권한

| 정책 | 기획 기준 | 확정 여부 |
| --- | --- | --- |
| 구매 대상 | 비로그인 탐색 회원 구매 본인 주문만 조회 | 견적 기반 로그인 연동 확인 필요 |
| 상품 단위 | 옵션 없이 상품별 수량 1주문 복수 굿즈 | 견적 포함 |
| 배송비 | 주문당 고정 3,000원 무료 조건 없음 | 시연 기본값 D01 미확정 |
| 취소 | 승인 시각부터 24시간 미만 및 발송 전 전체취소 | 시연 기본값 D02 미확정 |
| 환불 금액 | 상품금액과 결제한 배송비 포함 전액 | D02 정책 확인 필요 |
| 주간 출고 | 주 1회 담당자가 파일 내려받아 수동 출고 | 견적 기반 요일 및 마감 D14 미확정 |
| 발송 완료 | 실제 포장과 택배 접수 후 수동 발송 처리 | 견적 기반 정확한 처리 시점 D03 확인 |
| 분할 처리 | 부분취소 부분환불 분할배송 자동반품 없음 | 견적 및 기존 명세 제외 |
| 정책 변경 | 확정 주문 스냅샷 보존 새 주문부터 적용 | 기획 요구 |
| 품절 복원 | 수동 품절 유지 재고 0 자동품절만 재입고 재개 | D13 기획 제안 |

# 권한 매트릭스 기획 제안

| 권한 | 구매 회원 | 주문 조회 | 출고 | 상품 | 취소 | 정책 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 주문 조회 | 허용 | 전체 허용 | 업무 범위 | 불가 | 업무 범위 | 불가 |
| 개인정보 조회 및 파일 | 본인만 | 조회만 | 별도 허용 | 불가 | 조회만 | 불가 |
| 발송 처리 | 불가 | 불가 | 허용 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 상품 재고 변경 | 불가 | 불가 | 불가 | 허용 | 불가 | 불가 |
| PG 전체 취소 | 본인 정책 내 | 불가 | 불가 | 불가 | 허용 | 불가 |
| 정책 설정 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 허용 |

열은 실제 신규 계정명이 아니라 필요한 권한 묶음이다. 기존 관리자 역할에 권한을 매핑한다. 개인정보 조회·다운로드 기록과 보존 기간은 고객사 운영 정책을 확인해 정한다. 기간이나 승인 책임자를 임의로 확정하지 않는다.

# H03 주문 상태와 처리 보장

결제 완료는 결제 상태, 배송 준비 중은 배송 상태다. 기존 명세의 결제 완료 → 출고 대기라는 별도 단계 대신 승인 확인과 주문 확정이 완료되면 결제 완료 / 배송 대기로 표현하는 제안이다. 현재 status 1개를 실제 서버에서도 그대로 사용하는 전제가 아니다.

| 사건 | 결제 상태 | 배송 상태 | 환불 상태 | 재고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 결제 요청 | 대기 | 미대상 | 없음 | 기술 설계에 따른 임시 예약 |
| 결제 승인 및 주문 확정 | 완료 | 대기 | 없음 | 1회 차감 |
| 승인 실패 또는 중단 | 실패 또는 중단 | 미대상 | 없음 | 확정 차감 없음 예약 해제 |
| 발송 저장 | 완료 | 발송 | 없음 | 변경 없음 |
| 취소 처리 시작 | 완료 | 대기 취소 잠금 | 처리 중 | 복원 전 |
| PG 취소 확인 | 취소 | 출고 대상 제외 | 완료 | 1회 복원 |
| PG 취소 실패 | 완료 | 대기 | 실패 | 변경 없음 |
| PG 결과 불명 | 확인 중 | 처리 잠금 | 확인 중 | 확정 전 복원 금지 |

# 정상 주문 흐름

수량 선택 → 주문서 검증 → 서버 금액·판매상태·재고 확인 → 결제 요청 → 서버 승인 검증 → 주문과 주문상품 및 배송정보 확정 → 재고 1회 차감 → 완료 표시 → 출고 대상 추출 → 택배 접수 후 발송 처리.

# 정상 취소 흐름

취소 요청 → 소유권·권한·기한·발송 여부 검사 → 취소 진행 잠금 → PG 전액 취소 → 결과 확인 → 취소 상태 및 환불 기록 확정 → 재고 1회 복원. PG와 DB는 하나의 트랜잭션이 아니므로 중간 실패를 복구할 처리 기록이 필요하다.

# 중복과 동시 처리 및 복구

결제 요청과 취소·출고 작업에 고유 요청 키를 부여하고 중복 요청은 기존 결과를 반환한다. PG 거래번호와 주문 연결은 유일하게 관리한다. 중복 승인 콜백과 재시도는 재고를 추가 차감하지 않는다.

마지막 재고를 두 회원이 동시에 결제하는 경우 둘 다 승인된 채 한 주문을 잃지 않도록 임시 재고 예약과 만료·해제 또는 동등한 방식을 설계한다. 예약 기간·외부 승인 초과 시 보상 취소는 개발·PG 검토로 결정한다. 확인 중 결제는 조회 및 대사 후 복구하고 미해결은 운영 담당자에게 표시한다.

취소와 발송은 동일 주문에 대해 동시에 확정할 수 없다. 주문 버전 또는 서버 잠금으로 한 처리만 성공시킨다. 수동 재고 수정도 버전 검사로 결제 차감을 덮어쓰지 않는다.

# H04 데이터 정의

| 데이터 | 필수 또는 주요 항목 | 보존 및 관계 |
| --- | --- | --- |
| 상품 | id 이름 요약 대표이미지 상세HTML 가격 재고 판매상태 품절원인 노출순서 version | 상품별 고유 ID 예약 프로그램과 분리 |
| 주문 | id 주문번호 memberId createdAt paidAt cancelUntil subtotal shippingFee total policyVersion version | 회원 1명 주문 여러 개 서버 고유 주문번호 |
| 주문상품 | orderId productId 상품명 단가 수량 상품금액 이미지참조 | 주문 1건 상품 여러 개 주문 당시 값 보존 |
| 배송정보 | orderId 주문자 수령인 각각 이름 연락처 우편번호 기본주소 상세주소 메모 carrier trackingNumber shippedAt 처리자 | 주문당 배송지 1개 송장 1개 |
| 결제 및 환불 | orderId PG 거래번호 요청키 상태 승인금액 승인시각 취소금액 취소시각 오류 응답 확인이력 | 일반 화면에 결제 민감정보 불필요 보관 금지 |
| 재고 변경 이력 | productId orderId 수량증감 전후수량 원인 처리자 시각 operationKey | 차감 복원 조정 각각 고유 operationKey |
| 정책 버전 | shippingFee cancelHours shippingNotice 문구버전 변경자 변경시각 | 변경 이력과 주문 적용 버전 보존 |
| 관리자 작업 이력 | 계정 주문 또는 상품 작업명 대상 사유 결과 요청키 시각 | 취소 출고 수정 개인정보 다운로드 추적 |

# 주문서 필드 기준 제안

| 필드 | 필수 | 입력 및 검사 |
| --- | --- | --- |
| 주문자 이름 연락처 | 예 | 공백 제거 이름 및 전화 형식 확인 길이 D10 |
| 수령인 이름 연락처 | 예 | 주문자와 동일 복사 또는 별도 입력 |
| 우편번호 기본주소 | 예 | 검색 또는 직접 입력 허용 |
| 상세주소 배송메모 | 아니오 | 없음 입력 강제 제거 길이 D10 |
| 구매 안내 동의 | 예 | 기본 미선택 문구 및 기록 D11 |

상품명·단가·배송비·총액·취소기한은 주문 확정 뒤 현재 상품·설정을 참조해 바꾸지 않는다. 회원탈퇴·상품삭제·데이터 보존 및 이전 주문 이관 규칙은 기존 시스템 운영 기준 확인 후 추가한다. 현재 예시 주문은 이관 대상이 아니다.

# H05 외부 연동과 API 계약 제안

아래는 개발자와 논의할 논리 API 목록이다. 기존 API·라우팅 규칙에 맞춰 경로와 상세 스키마를 확정하며 신규 API 이름 자체를 계약 범위로 간주하지 않는다. 사용자 데이터는 서버에서 현재 세션을 기준으로 조회한다.

| 논리 API | 입력 | 결과 및 주요 조건 |
| --- | --- | --- |
| 상품 목록 및 상세 조회 | 판매상태 페이지 productId | 공개 상품 가격 재고 구매가능 상태 |
| 본인 장바구니 조회 및 변경 | productId qty version | 서버 검증 수량 합계 판매상태 |
| 주문 견적 및 결제 요청 | 상품수량 배송지 동의 요청키 | 최신 금액 견적버전 PG 연결정보 |
| PG 승인 콜백 및 결과 조회 | 서명 거래번호 orderId | 서버 검증 승인 1회 확정 |
| 본인 주문 목록 및 상세 | 페이지 orderId | 세션 회원 소유 주문만 반환 |
| 전체 취소 요청 및 결과 | orderId reason version 요청키 | 정책검사 PG 전액취소 결과 |
| 관리자 주문 조회 및 파일 | 기간 상태 keyword format | 권한검사 검색 전체 결과 파일 |
| 관리자 일괄 발송 | 주문별 id carrier tracking version 요청키 | 대기 재검증 저장 결과 건수 |
| 관리자 상품 생성 및 변경 | 상품필드 파일참조 version 사유 | 정수검사 이미지검사 재고이력 |
| 파일 업로드 | 파일 유형 용량 | 업로드 URL 실패 결과 |
| 관리자 정책 조회 및 변경 | 정책필드 version | 정책버전 변경이력 |

# 외부 시스템 확인 자료

X01 기존 회원 인증: 세션 확인 방법·회원 고유 ID·로그인 성공 복귀·기존 제공 로그인수단. X02 PG: 상품 주문 승인·전액 취소·서명 검증·결과 조회·중복통지·테스트 계정. X03 우편번호: 주소 검색 실패 시 직접 입력. X04 택배사: 외부 조회 링크만 제공. X05 스토리지: 미디어 업로드·파일 URL·용량·삭제 기준.

# 오류 응답과 화면 처리 제안

오류는 code·사용자 메시지·fieldErrors 또는 상품별 오류·재시도 가능 여부·서버 요청 ID를 반환하는 제안이다. 인증 만료는 로그인 복귀, 권한 없음은 조회 불가, 재고 부족은 상품행, 가격·정책 변경은 새 총액 재확인, 버전 충돌은 최신값 확인, PG 결과 불명은 확인 중 상태로 연결한다.

# H06 운영 정책과 개발 범위 결정 목록

모든 항목은 현재 미결정 상태다. 아래 담당은 지정된 개인이 아닌 결정을 요청할 역할이며 고객사와 개발팀이 책임자를 정해야 한다. 시연 기본값을 운영 승인으로 간주하지 않는다.

| ID | 결정 항목 | 현재와 제안 | 요청 역할 및 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 정액 배송비와 금액 | 시연 3,000원 고정 정액 3,000원 제안 무료 조건 없음 | 고객사 운영 주문서 금액 구현 전 |
| D02 | 사용자 취소 기한과 전액 범위 | 시연 24시간 미만 발송 전 승인 시각+24시간 배송비 포함 전액 제안 | 고객사 운영 취소 연동 전 |
| D03 | 관리자 취소 예외와 출고 잠금 | 관리자는 현재 기한 검사 없음 기한 초과 예외 및 포장 중 잠금 결정 | 고객사 운영 및 개발 출고 취소 개발 전 |
| D04 | 송장 형식 중복 합포장 | 시연 숫자 8~30 택배사+번호 중복 금지 택배사별 형식 및 합포장 여부 확인 | 고객사 출고 배송 개발 전 |
| D05 | 내려받기 형식과 컬럼 | 시연 CSV 견적 엑셀 CSV/XLSX와 상품별 행 형식 합의 | 고객사 출고 다운로드 개발 전 |
| D06 | 권한과 이력 화면 범위 | 시연 권한·이력 없음 조회 상품 재고 출고 취소 정책 다운로드 분리 | 운영 및 기존 관리자 담당 착수 시 |
| D07 | 회원과 PG 재사용 가능 범위 | 실제 연동 없음 회원 ID 세션 공급 로그인수단 승인 취소 API 확인 | 기존 시스템 및 PG 담당 착수 시 |
| D08 | 서비스 연결과 운영 URL | 해시 경로 시연 진입 메뉴 최종 도메인 마이페이지 연결 확정 | 고객사 및 기존 서비스 담당 화면 개발 전 |
| D09 | 상품 주문 규모와 페이지 크기 | 시연 실제 페이지 분할 없음 초기 상품수 예상 주문량 관리자 20건 제안 | 고객사 및 개발 조회 API 설계 전 |
| D10 | 입력 한도와 판매 입력 기준 | 시연 일부 브라우저 검증 수량상한 연락처 길이 가격 0원 이미지필수 결정 | 기획 및 운영 검증 로직 개발 전 |
| D11 | 안내 문구와 동의 기록 | 시연 안내 확인 체크 1개 운영 확정 문구 동의버전 저장 항목 확인 | 고객사 담당 검수 전 |
| D12 | 장바구니 저장과 첨부 범위 | 로컬 저장 상세 에디터 추가 기기 간 공유 저장기간 스토리지 미디어 용량 합의 | 기획 및 개발 설계 시 |
| D13 | 재입고와 품절 판매 재개 | 로컬 취소가 soldout을 sale로 복원 수동 품절 유지 재고 부족 품절만 재개 제안 | 고객사 운영 재고 개발 전 |
| D14 | 배송 요일 마감과 안내 책임 | 주 1회 안내 요일 미확정 마감 발송 요일 안내 문구 관리 주체 확정 | 고객사 출고 콘텐츠 제공 시 |
| D15 | 시연 추가 기능의 계약 반영 | 상세 에디터 정책 UI 등 존재 포함 범위와 견적 공수 변경 여부 합의 | 프로젝트 책임자 착수 시 |

# H07 검수 시나리오 사용자와 공통 처리

| TC | 기능 | 검수 상황 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | F01 | 연결 및 잘못된 URL | 스토어 연결은 목록 도착 잘못된 상품은 복귀 안내 |
| TC02 | F02 F25 | 노출 필터 순서 | hidden 미노출 판매상태 필터와 지정 순서 일치 |
| TC03 | F03 | 판매 및 품절 상세 | 품절 수량합계 숨김 구매 차단 모바일 내용 읽기 가능 |
| TC04 | F04 | 재고 상한 및 바로 구매 | 9재고 초과 차단 합산검사 직접구매 기존장바구니 보존 |
| TC05 | F05 | 로그인 중단 실패 성공 | 중단 주문 없음 성공 원래 선택 복원 |
| TC06 | F06 | 복수 장바구니 변경 삭제 | 여러 상품 합계 정액배송비 삭제 반영 |
| TC07 | F07 | 다른 수령인 및 주소 입력 | 별도 수령인 보존 상세주소 없이 주문 가능 |
| TC08 | F08 | 주소 검색 장애 및 미동의 | 직접입력 가능 미동의 결제 불가 |
| TC09 | F09 | 결제 실패 중단 | 확정 주문 및 차감 없음 예약 해제 |
| TC10 | F05 F11 F12 | 두 회원 주문 접근 | 목록 직접URL 완료URL 모두 타인주문 거부 |
| TC11 | F09 | 중복 클릭 및 승인 콜백 | 주문 결제 재고 1회 확정 동일 결과 반환 |
| TC12 | F09 | 마지막 재고 동시 구매 | 재고 음수 없음 승인 결과 주문 일치 |
| TC13 | F10 | 주문완료 새로고침 | 기존 결과 재조회 중복 주문 없음 |
| TC14 | F12 F26 | 상품 가격 정책 변경 | 기존금액 기한 보존 신규주문 최신정책 |
| TC15 | F13 | 허용 기한 전체 취소 | 배송비 포함 확정 전액 취소 재고 1회 복원 |
| TC16 | F13 | 시간경계 발송 중복 취소 | 기한 시각 이상 및 발송 불가 중복 복원 없음 |
| TC17 | F14 | 송장 표시 외부 조회 | 택배사 송장 고객 반영 송장없음 링크숨김 |

테스트 데이터는 판매재고 9개·마지막재고 1개·품절·미노출 상품, 서로 다른 두 회원, 권한별 관리자, 2상품 주문, 기한 직전·정각·직후 주문을 준비한다. 실제 회원·PG 검수는 테스트 환경에서 수행한다.

# H07 검수 시나리오 관리자와 복구

| TC | 기능 | 검수 상황 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC18 | F15 | 관리자 검색 및 페이지 | 복합조건 날짜경계 오류 빈결과 실제페이지 검증 |
| TC19 | F16 | 다상품 내려받기 | 필터 전체대상 상품별행 총액 집계주의 CSV 특수문자 안전 |
| TC20 | F17 | 관리자 권한 직접 호출 | 조회권한으로 발송 취소 다운로드 불가 |
| TC21 | F18 | 관리자 취소 및 PG 실패 | 예외정책 적용 실패시 상태 재고 미변경 |
| TC22 | F19 | 송장 선택 입력 오류 | 미선택 누락 중복 형식 오류행 안내 상태미변경 |
| TC23 | F20 | 일괄 발송 | 선택만 발송 고객반영 후 사용자취소 차단 |
| TC24 | F13 F20 | 취소 발송 동시 요청 | 두 처리 중 하나만 성공 주문 상태 일관 |
| TC25 | F21 | 상품 검색 상태 | 판매 품절 중지 검색 사용자 노출 일치 |
| TC26 | F22 | 대표 이미지와 숫자 입력 | 허용파일 저장 잘못된파일 숫자 실패 입력보존 |
| TC27 | F23 | 상세 콘텐츠와 저장 장애 | 서식 보존 비허용코드 URL 제거 장애시 작성내용 유지 |
| TC28 | F24 | 재고 편집 동시 결제 | 오래된버전 충돌 재고차감 및 조정이력 일치 |
| TC29 | F25 | 순서 변경 재접속 | 지정순서 유지 중복순서 ID 기준 |
| TC30 | F26 | 열린 주문서 정책 변경 | 최신견적 재확인 이전주문 보존 |
| TC31 | 공통 | 모바일 팝업 키보드 | 320 390 768px 구매영역 가림없음 포커스 복귀 |
| TC32 | 공통 | 긴 편집과 닫기 | 저장항상 접근 변경시 저장 계속편집 버리기 |
| TC33 | F09 F13 | PG 응답 유실 DB 실패 | 확인중 표시 결과조회 복구 중복차감 복원 없음 |

# 검수 완료 조건

현재 문서 작성 단계에서는 검수를 실행하지 않았다. 정책 D항목을 확정하고 개발 후 각 TC에 결과·환경·증거·실패 이슈를 기록한다. 로그인·PG·권한·동시재고·취소출고 충돌·복구 시나리오 통과를 오픈 기준에 포함한다. 해상도별 결과는 실제 확인한 범위만 완료로 기록한다.

# 개발 착수와 인계 순서

회원·PG·기존 관리자 연동 자료 확인 → 정책·추가 범위 결정 → 데이터·API·처리 보장 설계 → 사용자 및 관리자 개발 → 시나리오 검수 → 운영 가이드 및 복구 담당 인계 → 합의된 오픈 절차 진행. 자동 알림 서비스 추가를 전제로 하지 않으며 운영 오류 확인 수단은 기존 관리자 또는 운영 도구와 연결해 정한다.

# 근거 자료와 개정 내역

| 자료 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 기능명세서 v1 | MVP 기능 및 재고·취소 기본 원칙 제외 범위 미확정 정책 |
| 추가개발 견적서 v9 | 기존 회원 PG 관리자 인프라 재사용 전제 노출순서 송장수동표시 포함 엑셀·일괄출고 |
| dist/index.html app.js store-flow.js | 사용자 해시경로 로그인 시연 구매흐름 정액배송비 기한취소 로컬저장 예시주문 |
| dist/admin.html admin-ui.js | 별도 관리자 메뉴 검색 필터 파일 발송 상품 이미지 정책 UI |
| dist/product-editor.js product-content.js | 상세 서식 미디어 미리보기 5MB 파일검사 클라이언트 HTML 정제 |
| UX 검토 2026년 9월 18일 | 390px 사용자 1280px 관리자 중심 재고상한 모바일 구매 편집저장 개선 |

# 이번 개정의 핵심

화면 구조와 기능 및 검수 ID를 연결했다. 결제·배송·환불 상태를 분리하고, 미확정 배송비와 취소시간을 시연 기본값으로 명시했다. 견적에 포함된 노출순서의 구현 누락, 로그인과 본인 주문 권한 부재, 별도 수령인 입력 부재, 재고상한 누락, 관리자 취소의 시간 예외를 드러냈다.

상세 에디터·정책 설정 UI 등 시연 추가 기능은 개발 범위 재합의 대상으로 표시했다. 고정 저장·편집내용 보존·모바일 구매 영역·전체 상품 미리보기는 현재 구현 사실과 개선안을 분리했다. 기존 파일은 덮어쓰지 않고 v2로 생성했다.

# 확인 범위의 한계

이 문서는 저장소의 문서와 코드를 정적으로 대조한 기획 자료다. 고객사 원문 메일·실제 회원 서버·PG 설정·운영 DB·관리자 권한체계는 제공되지 않았다. 기존 명세가 메일 요구로 분류한 항목은 원문 요구를 재검증한 것으로 간주하지 않는다. 외부 URL과 서비스 이용 조건을 재검증하지 않았다.