견 적 서

말마프렌즈 온라인 스토어 추가 개발

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 09. 16. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 착수일로부터 25~30영업일(예정) |

| 구분 | 금액 및 조건 |
| --- | --- |
| 시스템 추가 구축비 (VAT 포함) | 금 팔백육십육만팔천원정 (₩ 8,668,000) |
| 추가 인프라 운영비 | 기존 인프라 용량 내 운영 시 별도 증액 없음 |
| 초년도 추가 소요 비용 (VAT 포함) | 금 팔백육십육만팔천원정 (₩ 8,668,000) |

1. 견적 산정 기준

본 견적은 기존 렛츠런플레이 통합예약결제시스템의 회원, 로그인, 관리자 인증, 결제 모듈 및 서버 인프라를 재사용하는 것을 전제로 합니다. 관리자 시스템을 별도 구축하지 않고 기존 예약 운영 관리자에 굿즈 운영 메뉴를 추가하며, 사용자용 온라인 스토어 화면과 굿즈 주문 도메인을 신규 개발합니다.

기획·디자인 및 QA는 1 PD당 160,000원, 개발 및 인프라 작업은 1 PD당 220,000원을 적용하였습니다. 부가가치세는 별도 산정 후 합계에 반영합니다.

2. 구축비 산정 내역

| 구분 | 수량 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 및 기능명세·화면 설계·QA | 8 PD | 160,000 | 1,280,000 |
| 개발 - 상품·주문·재고·배송 도메인 및 사용자 스토어 | 18 PD | 220,000 | 3,960,000 |
| 개발 - 기존 관리자 메뉴 확장·출고 엑셀·통합 테스트 | 11 PD | 220,000 | 2,420,000 |
| 인프라·배포 환경 보완 | 1 PD | 220,000 | 220,000 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 7,880,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 788,000 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 8,668,000 |

3. 주요 구축 범위

| 구분 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 사용자 온라인 스토어 | 상품 목록, 상품 상세, 상품 이미지·설명·가격·판매 상태 표시, 수량 선택 |
| 장바구니 및 주문 | 복수 상품 장바구니, 수량 변경·삭제, 배송비·총 결제금액 계산, 배송지 입력 |
| 결제 및 주문 조회 | 기존 회원 로그인·PG 결제 재사용, 주문번호 발급, 주문 조회 및 출고 전 전체 취소 |
| 상품·재고 관리 | 상품 등록·수정, 대표 이미지 1장, 가격·재고·판매 상태·노출 순서 관리, 재고 이력 |
| 굿즈 판매 현황 | 주문·배송지 조회, 출고 대기 주문 엑셀 다운로드, 출고 완료 일괄 처리, 송장번호 수동 입력 |
| 재고 처리 | 결제 직전 재고 재확인, 결제 성공 시 차감, 전체 취소 완료 시 주문상품 재고 복원 |

4. 관리자 운영 방식

관리자 페이지는 새로 구축하지 않습니다. 기존 예약 운영 관리자에 아래 메뉴를 추가하여 기존 권한 및 운영 체계 안에서 관리합니다.

| 추가 메뉴 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 굿즈 판매 현황 | 주문번호·주문일·구매자·상품·수량·결제금액 조회, 주문 상세·배송지 확인, 출고 대기 엑셀 다운로드, 출고 완료 일괄 처리, 출고 전 전체 취소 |
| 온라인 스토어 운영 | 상품 등록·수정, 대표 이미지 등록, 상품명·설명·판매가격·재고 입력, 판매 중·품절·숨김 상태 변경, 사용자 화면 노출 순서 설정 |

5. 주문 및 출고 처리 기준

| 단계 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 장바구니 | 상품을 담는 시점에는 재고를 선점하거나 차감하지 않습니다. |
| 결제 요청 | 결제 직전에 최신 재고를 확인하며, 재고 부족 시 결제를 중단하고 안내합니다. |
| 결제 성공 | 주문과 주문상품을 저장하고 상품별 재고를 차감합니다. |
| 출고 운영 | 관리자가 주 1회 출고 대기 주문을 엑셀로 다운로드하고 포장·택배 접수 후 출고 완료로 일괄 처리합니다. |
| 전체 취소 | 출고 전 주문에 한해 주문 전체를 취소할 수 있으며, PG 취소 완료 후 모든 주문상품 재고를 복원합니다. |

6. 일정 계획

| 구분 | 공수 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정책 확정·화면 설계 | 8 PD | 1주차 | 배송비·출고·취소·재고 정책 확정, 기능명세 및 화면 설계 |
| 핵심 개발 | 20 PD | 1~4주차 | 상품·주문·재고·배송 데이터, 사용자 스토어, 결제·전체 취소 연동 |
| 관리자 확장·검수 | 10 PD | 3~5주차 | 기존 관리자 메뉴 추가, 출고 엑셀, 통합 테스트, 배포 및 인수 |

7. 제외 및 별도 협의 항목

체험 예약권과 굿즈의 혼합 장바구니 및 혼합 결제

상품 옵션 조합, 쿠폰·포인트·회원등급 할인, 부분취소·부분환불, 교환·반품 자동 접수

택배사 API 연동, 자동 송장 출력, 자동 배송조회, 주문 상태 알림톡·문자

상품 후기·문의, 찜하기·추천 상품, 통계 대시보드, 비회원 구매 및 해외 배송

PG 수수료, 카드 수수료, 메시지 발송 비용, 추가 이미지 제작 및 보안성 검토·인증 대응

8. 전제 및 유의 사항

기존 결제 모듈이 상품 주문의 결제 요청 및 전체 취소 처리를 지원하거나 이에 준하는 연동이 가능해야 합니다.

기존 서버·DB·스토리지 용량 내 운영을 전제로 하며, 이미지 저장량·트래픽·보안 요건에 따른 인프라 증설은 AWS 실비를 별도 협의합니다.

상품 수, 배송비 정책, 출고 요일 및 마감 시각, 구매 제한 수량, 최초 상품 이미지 등 운영 정책과 자료는 착수 전 제공되어야 합니다.

확정 기능명세 외 신규 기능, 정책 변경, 디자인 구조 변경 및 운영 지원 요청은 별도 공수로 산정합니다.