견 적 서

말마프렌즈 온라인 스토어 추가 개발

별도 개발 견적 및 수행 계획 v1

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 09. 16. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 착수일로부터 25~30영업일(예정) |

| 시스템 추가 구축비 (VAT 포함) | 금 팔백육십육만팔천원정 (₩ 8,668,000) |
| --- | --- |
| 인프라 운영 | 기존 통합예약결제시스템 운영계약 적용 |
| 추가 개발비 합계 (VAT 포함) | 금 팔백육십육만팔천원정 (₩ 8,668,000) |

# 1. 견적 산정 기준

| 구분 | 수량 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 및 기능명세·화면 설계·QA | 8 PD | 160,000 | 1,280,000 |
| 개발 - 상품·주문·재고·배송 도메인 및 사용자 스토어 | 18 PD | 220,000 | 3,960,000 |
| 개발 - 기존 관리자 메뉴 확장·출고 엑셀·통합 테스트·배포 | 12 PD | 220,000 | 2,640,000 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 7,880,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 788,000 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 8,668,000 |

본 견적은 기존 렛츠런플레이 통합예약결제시스템의 회원, 로그인, 관리자 인증, 결제 모듈 및 서버 인프라를 재사용하는 것을 전제로 합니다. 관리자 시스템은 별도 구축하지 않고 기존 예약 운영 관리자에 굿즈 운영 메뉴를 추가하며, 사용자용 온라인 스토어와 굿즈 주문·재고·배송 기능을 신규 개발합니다.

# 2. 구축 범위 및 주요 전제

| 구분 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 대상 서비스 | 렛츠런플레이 내 말마프렌즈 온라인 스토어, 초기 등록 상품 기준 |
| 시스템 구성 | 기존 통합회원 기반 굿즈 주문·결제 서비스 1식 |
| 기존 사이트 연동 | 기존 LetsrunPlay 콘텐츠 페이지 유지 및 온라인 스토어 페이지 연결 |
| 사용자 기능 | 상품 목록·상세, 장바구니, 배송지 입력, 결제, 주문 조회 및 전체 취소 |
| 운영자 기능 | 기존 관리자 메뉴 내 상품·재고·주문·출고·전체 취소 관리 |

온라인 스토어는 기존 예약·티켓 기능과 분리된 상품·주문·주문상품·배송·재고 데이터로 관리합니다. 기존 관리자 내 메뉴 확장과 사용자 스토어 신규 화면 개발을 기준으로 하며, 상세 기능은 제4항에 명시합니다.

# 3. 주요 구축 범위

| 기능 영역 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 콘텐츠·디자인 연동 | 기존 LetsrunPlay 내 스토어 연결 및 제공 디자인 적용 |
| 통합 회원·로그인 | 기존 렛츠런플레이 회원 로그인 체계 재사용 |
| 상품·장바구니 | 상품 목록·상세, 대표 이미지, 수량 선택, 복수 상품 장바구니 및 일괄결제 |
| 재고 규칙 | 결제 직전 재고 재확인, 결제 성공 시 차감, 전체 취소 완료 시 재고 복원 |
| 결제·전체 취소 | 기존 PG 결제 재사용, 출고 전 주문 전체 취소 및 PG 취소 연동 |
| 배송 | 주문자·수령인·연락처·주소·배송 요청사항 입력, 송장번호 수동 표시 |
| 마이페이지 | 본인 주문 조회, 주문상품·수량·결제금액·배송지·주문 상태 확인 |
| 관리자·판매 현황 | 기존 관리자 내 주문 조회·배송지 확인·출고 대기 엑셀·출고 완료 일괄 처리 |
| 온라인 스토어 운영 | 상품 등록·수정, 재고 조정, 판매 상태, 노출 순서 관리 |
| 제외 기능 | 혼합 결제, 옵션, 할인, 부분취소·환불, 택배 API, 자동 알림, 비회원 구매 |

# 4. 기능 범위 및 별도 협의 항목

본 견적은 제3항의 구축 범위와 제4항의 기능 범위를 기준으로 합니다. 배송비, 출고 요일, 주문 마감 시각, 취소 기준, 구매 제한 수량 등 운영 정책은 착수 전 확정합니다. 확정 범위를 초과하는 기능·정책 변경은 별도 공수로 산정합니다.

# 5. 공수 및 단가 산정 기준

기획·디자인 및 QA는 1 PD당 160,000원, 개발 및 인프라 작업은 1 PD당 220,000원을 적용합니다. 본 견적은 기존 인프라 용량 내 운영을 전제로 하며, 추가 서버·DB·스토리지가 필요한 경우 AWS 실비를 별도 협의합니다.

| 직무 구분 | 연간 기준 보수 | 실근무일 | 적용 일 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·디자인 | 40,000,000원 | 250일 | 약 160,000원/일 |
| 개발 | 55,000,000원 | 250일 | 약 220,000원/일 |

단가 유의사항  상기 단가는 연간 기준 보수를 실근무일로 환산한 순수 인건비 원가입니다. 4대보험·퇴직충당금 등 간접비와 일반관리비·이윤은 포함하지 않았으며, 계약 조건에 따라 최종 금액을 협의할 수 있습니다.

# 6. 수행 일정

| 구분 | 공수 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·문서화·QA | 8일 | ● | ● | ● | ● | 정책·기능명세·화면 정리, 단계별 점검 및 통합 QA |
| 개발·배포 | 30일 | ● | ● | ● | ● | 상품·주문·재고·배송, 사용자 스토어, 기존 관리자 메뉴 확장, PG 연동 |
| 최종 검수·인수 | 포함 |  |  |  | ● | 통합 검수, 수정·산출물 인계 및 순차 오픈 준비 |

수행 기간은 착수일로부터 25~30영업일을 기준으로 합니다. 정책과 연동 방식을 확정한 후 개발·QA를 진행하며, 통합 검수 완료 후 순차 오픈합니다.

# 7. 전제 및 유의 사항

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 범위·정책 확정 | 제3항의 주요 기능을 기준으로 제4항에 따라 배송비·출고·취소·재고 정책을 확정합니다. |
| 기존 시스템 재사용 | 기존 회원·로그인·관리자 권한·PG 결제·서버 인프라를 재사용하며, 관리자 페이지는 별도 구축하지 않습니다. |
| 고객사 제공 | 상품명·가격·재고·이미지·설명, 배송 정책, 출고 기준, 사이트 연결 자료 및 디자인 원본을 제공합니다. |
| 대상·일정 전제 | 초기 상품 구성과 기존 PG의 상품 주문·전체 취소 연동 가능 여부를 확인한 후 일정과 범위를 확정합니다. |
| 제외·별도 항목 | PG·카드 수수료, 메시지 발송 비용, 신규 이미지 제작, 보안성 검토·인증, 택배 API 및 제외 기능은 별도입니다. |
| 검수·인수 | 상호 확정한 기능 명세를 기준으로 통합 테스트와 합의된 수정을 거쳐 인수합니다. |
| 취소·배송 운영 | 출고 전 주문 전체 취소만 제공하며, 주 1회 출고 대상 엑셀 다운로드와 출고 완료 일괄 처리를 기준으로 운영합니다. |