# 말마프렌즈 온라인 스토어 추가개발 견적서

정책 개정 2026년 10월 7일

인력별 공수와 금액은 아래 견적 내역을 따릅니다. 개발 기능과 처리 기준은 현재 정책으로 정리했습니다.

# 견적 내역

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 09. 18. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 착수일로부터 8~10주(예정) |

| 구분 | 수량 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·화면 정리 및 QA | 13 PD | 160,000 | 2,080,000 |
| 사용자 스토어 개발 | 18 PD | 220,000 | 3,960,000 |
| 관리자·연동·정산·보안·배포 | 24 PD | 220,000 | 5,280,000 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 11,320,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 1,132,000 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 12,452,000 |

| 직무 구분 | 연간 기준 보수 | 실근무일 | 적용 일 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·디자인·QA | 40,000,000원 | 250일 | 160,000원/일 |
| 개발·연동·배포 | 55,000,000원 | 250일 | 220,000원/일 |

| 구분 | 성격 | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 기능 개발비 | 일회성 | 11,320,000 | 1,132,000 | 12,452,000 |
| 서버·네트워크 | 기존 계약 | 별도 청구 없음 | — | — |

# 개발 기능

| 영역 | 포함 기능 |
| --- | --- |
| 상품과 장바구니 | 상품 24개 / 페이지, 수동 노출 순서, 상세 정보, 재고 범위 수량, 회원별 장바구니 |
| 주문과 결제 | 회원 로그인, 주소 검색, 필수 동의 2종, 카드 결제와 주문 완료 |
| 주문과 반품 | 본인 주문 10건 / 페이지, 전체 취소와 반품, 운송장, 환불 결과 |
| 관리자 주문과 배송 | 20건 / 페이지, 주문번호·상품명 검색, 주문별 송장 등록·수정, 취소·환불·반려·예외 환불 |
| 상품과 설정 | 상품 편집 도구, 대표 이미지, 소프트 삭제, 노출 순서, PC·모바일 배너와 스토어 설정 |
| 정산과 권한 | 승인월 원장, PG 2%, 환불 수수료 조정, 익월 지급 예정과 차감 이월, XLSX, 계정별 커머스 권한 |
| 검수와 인계 | 사용자·관리자 통합 검증, 운영 배포, 소스와 데이터 구조 및 연동 자료 전달 |

# 주요 처리 기준

취소  고객은 설정 기한 내 발송 전, 관리자는 발송 전 사유 입력 후 전액 환불·재고 복원

반품  운송장 등록일부터 기본 14일, 직접 반송 후 전체 환불 또는 반려

환불  단순 변심 반품비 적용, 불량·파손·오배송은 전액 환불. 변경 사유와 처리 이력 저장

재고  취소 복원 후 판매 상태 유지, 반품·예외 환불은 현재 재고 유지

배송  주문별 운송장 등록 후 발송 완료, 등록 정보는 최신값으로 수정

운영  변경 설정은 신규 주문부터 적용, 기존 주문의 상품·금액·정책 유지

# 수행 조건과 인계

기존 시스템  기존 관리자·회원·PG·서버 활용 전제입니다. 재사용 불가 항목은 계약 전 확인하고 범위·금액을 합의합니다.

운영 비용  서버·네트워크 별도 청구 없음. 운영 지원은 기존 계약 범위를 적용합니다.

하자보수  확정 명세와 다르게 동작하는 결함 보완. 기간·처리 기준은 계약에서 확정합니다.

별도 비용  PG 수수료·사전 승인한 유료 서비스/라이선스·신규 디자인 제작

계약 조건  지급·검수 기간·하자보수 기간·권리 귀속·해지·분쟁 조건은 별도 계약서에서 합의합니다.

검수  명세에 따른 구매·결제·취소·반품·배송·정산을 확인하고 인계