# 말마프렌즈 온라인 스토어 추가개발 견적서

정책 개정 2026년 10월 7일

인력별 공수와 금액은 아래 견적 내역을 따릅니다. 개발 기능과 처리 기준은 현재 정책으로 정리했습니다.

# 견적 내역

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 09. 16. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 착수일로부터 25~30영업일(예정) |

| 구분 | 수량 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 및 기능명세·화면 설계·QA | 8 PD | 160,000 | 1,280,000 |
| 개발 - 상품·주문·재고·배송 도메인 및 사용자 스토어 | 18 PD | 220,000 | 3,960,000 |
| 개발 - 기존 관리자 메뉴 확장·출고 엑셀·통합 테스트 | 11 PD | 220,000 | 2,420,000 |
| 인프라·배포 환경 보완 | 1 PD | 220,000 | 220,000 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 7,880,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 788,000 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 8,668,000 |

# 개발 기능

| 영역 | 포함 기능 |
| --- | --- |
| 상품과 장바구니 | 상품 24개 / 페이지, 수동 노출 순서, 상세 정보, 재고 범위 수량, 회원별 장바구니 |
| 주문과 결제 | 회원 로그인, 주소 검색, 필수 동의 2종, 카드 결제와 주문 완료 |
| 주문과 반품 | 본인 주문 10건 / 페이지, 전체 취소와 반품, 운송장, 환불 결과 |
| 관리자 주문과 배송 | 20건 / 페이지, 주문번호·상품명 검색, 주문별 송장 등록·수정, 취소·환불·반려·예외 환불 |
| 상품과 설정 | 상품 편집 도구, 대표 이미지, 소프트 삭제, 노출 순서, PC·모바일 배너와 스토어 설정 |
| 정산과 권한 | 승인월 원장, PG 2%, 환불 수수료 조정, 익월 지급 예정과 차감 이월, XLSX, 계정별 커머스 권한 |
| 검수와 인계 | 사용자·관리자 통합 검증, 운영 배포, 소스와 데이터 구조 및 연동 자료 전달 |

# 주요 처리 기준

취소  고객은 설정 기한 내 발송 전, 관리자는 발송 전 사유 입력 후 전액 환불·재고 복원

반품  운송장 등록일부터 기본 14일, 직접 반송 후 전체 환불 또는 반려

환불  단순 변심 반품비 적용, 불량·파손·오배송은 전액 환불. 변경 사유와 처리 이력 저장

재고  취소 복원 후 판매 상태 유지, 반품·예외 환불은 현재 재고 유지

배송  주문별 운송장 등록 후 발송 완료, 등록 정보는 최신값으로 수정

운영  변경 설정은 신규 주문부터 적용, 기존 주문의 상품·금액·정책 유지

# 수행 조건과 인계

연동  기존 회원·관리자·PG·운영 인프라 활용

자료  고객사 상품·디자인·정책 및 연동 접근 정보 제공

계약  일정·지급·검수·하자보수 조건은 계약에 따라 확정

검수  명세에 따른 구매·결제·취소·반품·배송·정산을 확인하고 인계